Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Mario Javier Torres Muñoz |
| --- | --- |
| Rut | 21.818.275-5 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Alameda |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | PonteChetado. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de proyectos, Desarrollo de software, Arquitectura. |
| Competencias | Desarrollador de software, estructuración de base de datos, gestión completa del proyecto, administración de sistemas, resolución de problemas. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La problemática viene de todas las personas novatas que ingresar al gimnasio y no saben realmente como entrenar, como también el gimnasio al abarcar tantas personas no da abasto para que los entrenadores den una guía personalizada o les enseñen como entrenar con eficiencia. Esto afecta tanto al usuario, al entrenador como al gimnasio, esto ocurre prácticamente en todos los gimnasios de chile al no tener un sistema que guíe a cada usuario como entrenar en base a lo que el busca. Mi proyecto busca solucionar esta problemática, que dependientemente que tenemos un plan gratuito va mas enfocado a usarse en cadena de gimnasios, ya que mi aplicación te enseña a como entrenar, te da los mejores ejercicios según la ciencia, rutinas personalizadas, en base a lo que uno quiere lograr, tiene gamificación para motivar al usuario, como también asistencia de los entrenadores, este sistema permitirá ayudar al usuario, gimnasio, y entrenador, facilitándole demasiado la carga y mejorando al 100% la experiencia del usuario en las instalaciones del gimnasio. Esto es un problema muy relevante para mi ámbito laboral, ya que un ingeniero en informática podría resolver esta problemática que tiene el gimnasio, con una buena gestión y desarrollando un software en base a todos los requerimientos que necesitan. Este proyecto seria un gran aporte para la comunidad del fitness, ya que hoy en día no existe un gimnasio que tenga una forma real y buena de ayudar a sus usuarios. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Con este proyecto espero lograr que los usuarios puedan obtener mejores resultados a la hora de entrenar, así cumpliendo el objetivo por el cual van al gimnasio. Esto consistiría en una aplicación móvil donde el usuario puede tener los mejores ejercicios para cada musculo según la ciencia, rutinas personalizadas en base a lo que uno busca, como hipertrofia, fuerza, hibrido, salud, entre otras áreas del fitness, así teniendo una guía respaldada según la ciencia de como lograr los mejores resultado para ello, también teniendo un avatar con gamificación para motivar al usuario a seguir sus entrenamiento y crecimiento personal, este sistema contara con una IA que le podrás preguntar todo lo relacionado con ejercicios y te recomendara que hacer en cada caso, tendrá una tabla de posicionamiento de los mas fuertes del gimnasio, así fomentando la competitividad sana entre ellos y llegando a ser mucho mas de lo que eran antes. Esta problemática la abordare con esta aplicación móvil que resolverá todos los problemas tanto del gimnasio así haciéndolo mas premium como los del usuario al tener una guía clara de que hacer y no esta varado en el aire. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto implica aplicar todo lo aprendido durante estos 7 semestres de ingeniería en informática, así incluyendo la gestión, arquitectura, desarrollo de software, estructuras de base de datos, y ética profesional. Se relaciona ya que para esta problemática es necesario crear un software y eso solo lo puede hacer un ingeniero en informática, así cumpliendo todos los requerimientos y usando mis competencias que serían la gestión, el desarrollo de software, las bases de datos, la arquitectura, como la ética, gracias a todas estas competencias soy 100% capaz de crear, administrar y mantener un completo control sobre la aplicación. |
| Relación con los intereses profesionales | El objetivo que tengo es poder crear un proyecto que realmente aporte y funcione para la sociedad, con este proyecto construyendo un sistema autónomo y resolviendo problemas, gestionando y desarrollando lo aprendido profesionalmente, me contribuye al desarrollo profesional al permitir poder gestionar el proyecto aplicado al ámbito de gimnasio, que es un gran interés personal. Mis intereses profesionales son la gestión, el desarrollo de software y la arquitectura, gracias a este proyecto podre aplicar todo eso y mucho mas conocimiento que tengo, como también me servirá para pulirme profesionalmente. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Mi proyecto es totalmente factible, ya que tenemos un gran periodo de tiempo aproximadamente 4 meses donde estaré desde la semana 5 desarrollando mi proyecto, y como he dicho anteriormente cuento con todo el conocimiento necesario para completar cualquier ámbito de este proyecto, usare metodología ágil la cual me facilitara la visión del proyecto y como voy semana a semana completándolo. Personalmente el único factor externo que me atrasa levemente es que estoy cursando la práctica profesional, como también trabajo los fin de semana, pero a pesar de todo esto no significa una dificultad para mí, con todas las horas que me quedan libre encuentro que llegare justo en el tiempo, como también cuento con todos los materiales necesario ya sea pc internet y los más importante el conocimiento. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación móvil funcional para la gestión, seguimiento, gamificación y entrenamiento físico, integrada con un sistema de validación de membresía de gimnasios. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1.-Desarrollo módulo de validación premium al comprobar el pago del gimnasio. 2.-Sistema de registros de usuarios que permite guardar series, repeticiones y pesos en una base de datos. 3.-Avatar personalizado con sistema de gamificación que cambie su aspecto mediante experiencia, basado en el volumen levantado. 4.-Tabla Ranking de lo top 10 más fuertes del gimnasio. 5.-IA que te ayude con todo lo relacionado a ejercicios. 6.-Boton de ayuda para llamar a un entrenador. 7.-Rutinas personalizadas en base a lo que el usuario busca. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para este proyecto yo utilizare la metodología ágil scrum, lo que me permitirá un desarrollo iterativo e incremental. El proyecto parte con la definición del PMV y la estructura de los requerimientos a través de una épicas. Para estimar lo que conllevara el desarrollo de estas épicas usare poker planning dimensionando los puntos de trabajo. El trabajo se dividirá en varios sprints que distribuirán semanalmente, permitiendo revisiones constantes de a funcionalidad de la aplicación y adaptando todos los posibles cambios. Al ser el único integrante, asumiré el rol de desarrollador full stack, gestionando tanto la planificación, como la ejecución del software.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Story board y prototipo de PMV | Representación visual de los pasos de flujo del usuario: pantalla inicial, pago membresía, interfaz con nuevas opciones, uso de funciones, perdida del premium. | Permite documentar y visibilizar como se implementará la interfaz gráfica, dando cuenta el logro inicial de las actividades asociadas a las Épicas. |
| Final | Aplicación Movil | Sistema desarrollado que incluye registro de ejercicios, rutinas personalizadas, validación de membresía, sistema de gamificación y scoreboard actualizado. | Esta evidencia documenta la implementación completa de la solución de software y la construcción del modelo de datos, demostrando el desarrollo de las competencias técnicas exigidas para el cumplimiento de objetivos. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollo de software y construcción de base datos | Registro y funciones básicas | Creación de cuenta gratuita con perfil básico y almacenamiento de registro de series y repeticiones | Base de datos | 2 semanas (5-6) | Mario Torres | Mi fuerte no es base de datos pero igualmente tengo experiencia ya debido a la carrera y la practica en extracción de datos y guardados, así que no se me complicara demasiado. |
| Desarrollar solución de software | Validación APP premium | Implementación de sistema que active versión premium al comprobar el pago de membresía del gimnasio. | Desarrollo Api/conexión con el sistema del gimnasio | 1 semana (7) | Mario Torres | Es algo bastante sencillo de hacer que al momento de pagar con ese mismo correo que te piden obligatorio se registre y este validado en la app. |
| Desarrollo de software, construir base de datos | Registro de progreso | Creación de interfaz para registrar pesos mostrar rutinas, manteniendo los datos guardados. | IDE de desarrollo móvil, con base de datos | 1 semana (8) | Mario Torres | Nada que no haya hecho/visto antes así que no hay mucha complicación. |
| Desarrollo de software | Sistema de avatar y gamificación, IA ejercicios | Desarrollar un editor visual para el avatar y programación del backend para calcular la experiencia y el avatar cambie, IA que domine el tema de ejercicios | Assets gráficos, imágenes servidor backend para cálculos de experiencia, entrenamiento sobre todo relacionado con el fitness. | 3 semanas (9,10,11) | Mario Torres | Esto le encuentro ms dificultad ya que tendría que modelar un avatar tanto masculino como femenino que vaya cambiado a mediado que aumentas tus pesos, la IA seria solamente sobre ese tema de ejercicios así que no seria una gran complicación. |
| Desarrollar software y construcción de base de datos | Scoreboard Top 10 mas fuertes del gimnasio | Creación de tabla de clasificación filtrada por gimnasio, ordenada de mayor a menor, que se actualiza mediante nuevos pesos y cierre de sesión. | Consultas a base de datos. | 2 semanas (12-13) | Mario Torres | Tampoco le encuentro que sea tan complicado, pero si requiere harto tiempo para que quede bien al momento de obtener un nuevo peso se calculen todos tus pesos y así ver si subes o bajas en el ranking |
| Desarrollo software | Botón ayuda de un entrenador | Implementación botón interactivo que notifique y solicite asistencia de un entrenador del gimnasio. | Programación backend y notificación visual hacia los entrenadores del gimnasio, todo mediante frontend | 1 semana (14) | Mario Torres | Esto lo he hecho muchas veces de otras maneras, solamente es un botón que despliegue un mensaje hacia la parte visual de los operadores, no es complicado. |
| Gestión de proyecto y realización de pruebas | Revisión funcionalidad de la app | Revisión general del sistema, pruebas de flujo de usuario y corrección de errores de despliegue. | Dispositivos móviles de prueba o emuladores. | 1 semana (15) | Mario Torres | Facilitación tener criterios de aceptación completamente definidos en cada épica ayuda a agilizar las pruebas finales. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Documentación proyecto y entregables | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro y funciones básicas |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación APP premium |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de progreso |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de avatar, gamificación y IA sobre ejercicios |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scoreboard top 10 mas fuertes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Botón ayuda de un entrenador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Revisión funcionalidad de la APP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |