Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento llevo de avance lo anotado, así que voy bien, el sistema ya puede registrar las funciones básicas como creación de usuario y también cuenta con una validación premium, obviamente aun faltan muchas cosas dentro del sistema pero todo marcha correctamente. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Las evidencias son que he mandado toda la documentación, como también el video subido en el GitHub, donde se muestra como funciona el sistema actualmente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Documentación del proyecto: Product Backlog, Definition of Done y Documento de Diseño | Plantillas Duoc, Word, PlantUML y MySQL Workbench | Semanas 1 a 4 | Mario Torres | Tener las épicas y el PMV bien definidos facilitó armar las historias de usuario. | Completado | Se agregaron los diagramas UML. |
| Desarrollo de software y construcción de base de datos | Registro y funciones básicas | Base de datos MySQL, Flutter y VS Code | 2 semanas (5 y 6) | Mario Torres | Mi fuerte no es la base de datos, pero tengo experiencia de la carrera y la práctica. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollar solución de software | Validación APP Premium | API REST y conexión con el sistema del gimnasio | 1 semana (7) | Mario Torres | Se valida con el mismo correo que el usuario usa para pagar la membresía. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software y construcción de base de datos | Registro de progreso | IDE de desarrollo móvil y base de datos | 1 semana (8) | Mario Torres | Es algo que ya he hecho antes, así que no debería complicarse. | En curso | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software | Sistema de avatar, gamificación y chatbot | Assets gráficos y servidor backend para el cálculo de experiencia | 3 semanas (9, 10 y 11) | Mario Torres | Lo más difícil es modelar el avatar masculino y femenino para que cambie según el volumen levantado. | Ajustada | Se cambió la IA por un chatbot con respuestas predefinidas. |
| Desarrollo de software y construcción de base de datos | Scoreboard Top 10 más fuertes del gimnasio | Consultas a la base de datos | 2 semanas (12 y 13) | Mario Torres | Requiere tiempo para que el ranking se recalcule bien al guardar nuevos pesos. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software | Botón de ayuda de un entrenador | Backend y notificación visual para los entrenadores | 1 semana (14) | Mario Torres | Es un botón que envía la solicitud a la vista de los entrenadores, no es complicado. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos y realización de pruebas | Revisión de funcionalidad de la app | Dispositivos móviles o emuladores | 1 semana (15) | Mario Torres | Tener los criterios de aceptación y el DoD definidos facilita las pruebas finales. | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Lo que a facilitado mi trabajo es ya tener experiencia haciendo este tipo de proyectos, como también en mi practica profesional ya hice algo parecido así que estoy totalmente preparado y no me conlleva a ser un gran desafío hacer este sistema.

Actividades ajustadas o eliminadas: La del Chatbox con IA, realmente nunca quise implementarle IA solo quería que fuera un chatbox normal, así que elimine lo que decía IA y para que quede claro que será un Chatbox completamente normal.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No hay nada retrasado, todo va bien.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.